- 會議名稱：OSSF 3/30 計畫例會

- 與會人員：OSSF 全體同仁

- 議程：

  - 計畫事項報告

    - 科發基金計劃書

  - 工作進度報告與問題討論

- 最近重要時程

    - 校園拜訪行程規劃（國科會自由軟體補助案、大專院校巡迴）

    - jimmy wales 4/7~4/10 來台

    - 4/8~4/9 OSDC Taiwan (Open Source Developers Conference)

    - 4/12（三）下午授權指引專家座談會

    - 四月底軟體工程研討會報告截止

    - 八月底、九月初：ICOS

- 拜訪行程：

- 智薪資通與北縣汽車商業同業公會合作案（3/28，chaucer, ouyang, tcliou）

- 新竹青風香三所社區大學年底 ICOS 活動合作案（marr, chaucer, frances, tcliou）

- 數位時代 Jimmy Wales 來訪活動合作案（3/24, frances, michelle）

- 軟體工程聯盟合作案（3/21，chaucer, frances, tcliou）

- 維基百科社群春聚（3/19，frances, tcliou）

- Novell南港高中合作案（3/3，chaucer, frances）

- 主計處公務人員訓練合作案（3/3，chaucer, tcliou）

- WindRiver市場行銷合作案（3/6，soga, frances, tcliou）

- 臨時動議

一、查核點分佈表

二、上兩週工作進度報告、下兩週工作規劃

| Projects | Time | Action Items | By | Date | 問題/備註 | 成果或結論、具體效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 軟體競賽 | 上兩週 | - 解決補助金與獎金行政問題 - 決定並公佈補助金領取方式 | - Marr, Soga |  |  |  |
|  | 下兩週 |  | - Marr, - Soga |  |  |  |
| OSDC Taiwan | 上兩週 | - 寄發貴賓邀請函 - 第一天晚餐場地確認 | - Marr, Soga |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 活動宣傳 | - Marr, - Soga |  |  |  |
| 中文資訊處理特用鑄造場 | 上兩週 | - 規劃無限組字編輯器專案進駐 | - Marr |  |  |  |
|  | 下兩週 |  |  |  |  |  |
| OpenFoundry | 上兩週 | - 討論規劃OpenFoundry2006 - 處理bug - 修復Web Hosting | - LCamel, Aguo - LCamel, Aguo, Ant, Ouyang |  |  | 過年後實施主機安全性加強措施 |
|  | 下兩週 | - 討論規劃OpenFoundry2006 - 處理bug - 修復Web Hosting | - LCamel, Aguo - LCamel, Aguo, Ant, Ouyang |  |  |  |
| 人才資料庫 | 上兩週 | - 收集並修正系統問題 - 調整畫面 - 預計於月底前上線 - 匯入Openfoundry user | - Ally - Lcamel/Ally - Chaucer/Ally - Chaucer/Ally |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 修改問題回報 - 調整畫面 - 寫軟工會議投稿 - 寄發邀請信 | - Vicent/Ally - Ally - Ally/Chaucer |  |  |  |
| 主網站改版 | 上兩週 | - 分析drupal | - Ally - YFTzeng |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 四月底前收集需求 - 制作假的入口網站 | - Ally - YFTzeng |  |  |  |
| 與主計處、巨匠電腦合作案 | 上兩週 | - 主計處蔡耀光洽談進一步合作 - Mysql及Apache內容專家介紹 - 討論自由軟體學苑之平台選擇，包裝工具及內容製作 | - Chaucer - Chaucer |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 主計處蔡耀光洽談進一步合作 | - Chaucer - Chaucer |  |  |  |
| 推廣光碟 | 上兩週 | - 彙整蒐集之資料 - 針對第二版修正及新增之內容細節與廠商進行討論 | - Chaucer - Chaucer |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 廠商報價 - 進行內容製作 | - Chaucer - Chaucer |  |  |  |
| 校園推廣 | 上兩週 | - 3/29、31日及4/14日「國科會自由軟體補助計畫」北中南巡迴演講 - 與軟體工程聯盟針對第二屆台灣軟體工程研討會(6/9~10日)之初步合作進行聯繫(論文截稿日4/23日、格式、發表時程…等) | - Chaucer - Chaucer/KJ/Yihsuan |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 進行「國科會自由軟體補助計畫」北中南巡迴演講 - 第二屆台灣軟體工程研討會論文進度追蹤 - 中央資工營聯繫及規劃 | - Chaucer/OSSF - Chaucer/OSSF - Chaucer/Marr |  |  |  |
| 調查報告 | 上兩週 | - 研考會數位落差計畫將與本計畫合作 | - Connie |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 完成分析報告草稿 | - Connie |  |  |  |
| 授權指引 | 上兩週 | - 專家會議事宜 - 授權條款簡介撰寫 - 增刪授權條款需求之初步瞭解 - 授權指引改進意見匯整 | - Florence - Alan, Florence - Colin - Soga, Frances |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 專家會議事宜 - 授權條款簡介撰寫 - 授權指引改進意見匯整 | - Florence - Alan, Florence, Ives - Colin |  |  |  |
| 專書 | 上兩週 | - 稿費報帳 | - Florence |  |  |  |
|  | 下兩週 | - （無規劃） | - Florence |  |  |  |
| Jimmy Wales來訪安排 | 上兩週 | - 1.報名人數已達750 持續上升中 - 2.yam以及cnet將放上JW台大演講新聞稿 - 3.OSSF網頁、所上網頁以及院內公告演講活動 (謝謝michelle安排) - 4.台大資工以及相關合作科系也會視情況將活動稿安排於系所網頁 - 5.OSSACC也將釋出相關消息 - 6.與數位時代合作 會場佈置 場控將由他們完全承，我們僅需支援錄影的人力及確保器材使用無礙 - 7. 確認Jimmy Wales行程：餐會，媒體採訪，社群聚會，台大演講，osdc演講 | - Frances |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 1.與聯合報系列專題的合作 (謝謝KJ幫忙從中撮合) - 2.webcasting & 現場投影 => 以現在報名熱烈的情況來看（場地探勘） - 3.JW台大場的會前會，確保欲達成的目標不會失焦 - 4.mailing list學術演講公告 | - Frances |  |  |  |
| 電子報、媒體合作推廣 | 上兩週 | - 發行第五十四期電子報『Wikipedia 創辦人4/7 公開演講』 - 專欄文章洽談(社群名家邀稿、企業應用編寫) - Jimmy Wales 4/7公開演講活動稿彙整、活動推廣及活動籌備規劃 - 支援 OSDC 活動籌備 - 與公務員資訊訓練入口網開始進行電子報的內容合作 - 與CC做電子報辦報經驗交流及分享 - 電子報問卷調查完成第二階段的測試、問題彙整及修復 - 持續與資訊媒體進行內容合作 - 擬訂計畫標誌使用規範及意見彙整 - 主網頁下載專區的問題修復 - 修改及加印宣傳品 - 彙整去年所有媒體及電子報資訊於新版推廣光碟中 | - Michelle |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 發行第五十五期電子報 - 自由軟體文章產出協調討論(法政；技術；社群及其他) - 活動支援 與相關媒體持續進行內容合作 | Michelle |  |  |  |
| 設備 | 上兩週 | - HDS維護合約招標流程 | - Ant |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 採購Switch 16 port兩台 | - Ant |  |  |  |
| 中介軟體 | 上兩週 | - 論文 - 座談會主題討論 - Portal及Workflow測試 | - Ouyang |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 論文 - 座談會主題確定與來賓邀請 - Portal及Workflow測試 | - Ouyang |  |  |  |
| 其他 | 上兩週 | - 電子報文章撰寫 - 商業模式研讀與文章撰寫 - 稿費申請、工讀生離職辦理、繳交辦公室值星表 | - Florence - Ives - Michelle |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 電子報文章撰寫 - 商業模式研讀與文章撰寫 - 國科會校園演講 | - Florence - Ives - Florence, Ives |  |  |  |
| 管理機制 | 上兩週 | - 擬定OpenFoundry釋出機制 | - Ives |  |  |  |
|  | 下兩週 | - 修改與發文 | - Ives |  |  |  |
| 國科會嵌入式系列專案導入 | 上兩週 | - 開始邀請與協助各專案進駐 - 確認專案訓練工作坊時間 | - Soga - Frances |  |  |  |
|  | 下兩週 |  | - Soga |  |  |  |
| Jimmy Wales來訪 | 上兩週 | - 拜訪yahoo確認與維基社群合作的可能性（ex,在台灣提供server） - 確認Jimmy Wales行程：餐會，媒體採訪，社群聚會，台大演講，osdc演講 |  |  |  |  |
|  | 下兩週 |  |  |  |  |  |

三、重要時程表（八、九月份）